Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы

перед потребителями и иными заинтересованными лицами

об исполнении утвержденных Тарифных смет и Инвестиционных программ                                 на услуги водоснабжения и водоотведения, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2025 года

ГКП «Алматы Су» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям города Алматы и Алматинской области.

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Предприятию утверждены Инвестиционные программы на 2025 год по услугам водоснабжения и водоотведения на сумму 11 769,4 млн.тенге.

Исполнение Инвестиционной программы за 2025 год по услугам водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Натуральные показатели |  | Сумма, тыс.тенге |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | факт | утверждено | факт | откл. |  |
| 1 | Реконструкция сооружений, объект. | 5 | 5 | 604 690 | 604 690 | 0 |  |
| 2 | Проведение технического обследования объекта, услуга. | 2 | 2 | 3 380 | 3 380 | 0 |  |
| 3 | Приобретение насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, трансформаторной подстанции, силовых трансформаторов и прочего оборудования, ед, | 167 | 167 | 1 022 189 | 1 022 189 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия по технической оснащенности объектов (УССО), работа. | 1 | 1 | 1 384 | 1 384 | 0 |  |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей, п.м. | 65 055 | 66 804 | 5 511 304 | 5 393 557 | -117 747 | Экономия по договорной стоимости объектов (доп. соглашение на уменьшение) |
| 6 | Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | 16 | 16 | 31 562 | 30 542 | -1 020 | Экономия по итогам государственных закупок, частичное неисполнение поставщиком обязательств |
| 7 | Разработка ПСД, проект | 67 | 67 | 161 558 | 161 558 | 0 |  |
| 8 | Приобретение основных средств, ед. | 308 | 281 | 200 418 | 132 951 | -67 467 | Неисполнение обязательств поставщиком в срок |
| 9 | Автоматизация систем управления производственным процессом, работа. | 12 | 12 | 105 837 | 103 623 | -2 214 | Экономия по итогам государственных закупок |
| 10 | Приобретение специальной техники, ед. | 11 | 11 | 411 587 | 405 147 | -6 420 | Экономия по итогам государственных закупок |
| 11 | Мероприятия за счет полученного дополнительного дохода при применении дифференциации тарифа, п.м. | 9 818 | 10 737 | 3 315 585 | 3 157 332 | -158 254 | Неисполнение мероприятий поставщиком в срок |
|  | Всего |  |  | 11 369 475 | 11 016 354 | -353 121 |  |

Исполнение Инвестиционной программы за 2025 год по услугам водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Натуральные показатели |  | Сумма, тыс.тенге |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | факт | утверждено | факт | откл. |  |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей, п.м. | 4 880 | 3 781 | 3 066 583 | 2 996 419 | -70 143 | Экономия по договорной стоимости объектов (доп. соглашение на уменьшение) |
| 2 | Технический и авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей, услуга | 8 | 8 | 101 420 | 100 935 | -485 | Экономия по договорной стоимости объектов (доп. соглашение на уменьшение) |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации, проект | 113 | 113 | 162 811 | 162 058 | -753 | Экономия по итогам государственных закупок, частичное неисполнение поставщиком обязательств |
| 4 | Приобретение основных средств, ед. | 246 | 246 | 384 685 | 378 822 | -5 863 | Экономия по итогам государственных закупок |
|  | Всего |  |  | 3 715 477 | 3 638 233 | -77 244 |  |
|  | За счет бюджетных средств (с НДС) |  |  | 18 813 718 | 18 896 077 | 82 359 |  |
| 5 | Реконструкция, п.м. | 16 415 | 15 152 | 18 443 490 | 18 526 407 | 82 917 | Перевыполнение, переходящий объект (Западный коллектор) – завершение в 2027 году |
| 6 | Технический и авторский надзор, услуга | 4 | 4 | 370 229 | 369 669 | -560 | Экономия по итогам государственных закупок |

Исполнение Инвестиционных программ по услугам водоснабжения и водоотведения за 2024 год

| № п/п | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение нормативных потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2024 года | Факт 2025 года | План | Факт | Факт 2024 года | Факт 2025 года |
| 1 | Услуга водоснабжения по г. Алматы и Алматинской области | 54,49% | 53,51% | 24,7% | 24,25% | 2 975 | 3 487 |
| 2 | Услуга водоотведения по г. Алматы и Алматинской области | 53,81% | 53,41% | - | - | - | - |

Об исполнении утвержденных тарифных смет

на услуги водоснабжения и водоотведения

Тарифные сметы утверждены приказами ДКРЕМ по г. Алматы от 12 декабря 2024 года №162-ОД на услуги водоснабжения и от 12 декабря 2025 года №163-ОД на услуги водоотведения.

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | 21 401 264 | 22 941 509 | 7,2 |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | 5 678 375 | 6 420 538 | 13,1 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 567 199 | 603 745 | 6,4 | увеличение потребности, стоимости реактивов, материалов |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | 532 006 | 527 779 | -0,8 | в пределах тарифной сметы |
| 1.3 | Топливо | 16 413 | 19 329 | 17,8 | повышение стоимости на уголь и газ |
| 1.4 | Энергия | 4 562 757 | 5 269 685 | 15,5 | рост стоимости, увеличение объемов добычи |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | 9 258 011 | 8 909 128 | -3,8 |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | 8 095 653 | 7 744 930 | -4,3 | уменьшился персонал с большей заработной платой и увеличился персонал с меньшей заработной платой |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 776 801 | 776 459 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
|  | ОСМС | 211 730 | 201 445 | -4,9 | отчисления планировались на весь производственный персонал. |
|  | Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) | 44 538 | 48 308 | 8,5 | влияние увеличения доли персонала, работающей во вредных условиях труда |
|  | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | 110 246 | 116 554 | 5,7 | сокращение персонала, запланированного как освобождающийся от уплаты пенсионных взносов (пенсионеры) |
| 3 | Пенсионные взносы за счет средств рабодателя (ПВР) | 19 043 | 21 432 | 12,5 | передача водопроводных сетей и оборудования на баланс Предприятия |
| 3 | Амортизация | 3 437 227 | 4 202 940 | 22,3 | увеличение ремонтных работ на сетях и объектах |
| 4 | Ремонт | 1 018 216 | 1 311 497 | 28,8 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | 2 009 435 | 2 097 407 | 4,4 | в пределах тарифной сметы |
| 5.1 | Услуги охраны | 50 395 | 50 382 | 0,0 | уменьшение коэффициента распределения косвенных затрат |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | 225 427 | 216 231 | -4,1 | увеличение стоимости электроэнергии и теплоэнергии |
| 5.3 | Коммунальные услуги | 37 084 | 61 831 | 66,7 |  |
| 5.4 | Обязательные виды страхования | 81 020 | 77 026 | -4,9 | в пределах тарифной сметы |
| 5.5 | Расходы по реализации | 226 285 | 230 098 | 1,7 | увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям, рост МРП |
| 5.6 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4 054 | 4 845 | 19,5 | по фактическому забору поверхностных вод |
| 5.7 | Плата за использование природных ресурсов | 9 854 | 10 260 | 4,1 | по фактическоой добыче подземных вод |
| 5.8 | Налог на добычу подземных вод | 746 187 | 806 949 | 8,1 | увеличение стоимости цен |
| 5.9 | Плата за радиочастотный ресурс | 2 358 | 2 752 | 16,7 |  |
| 5.10 | Другие затраты, всего, в т.ч. | 626 771 | 637 031 | 1,6 | увеличение стоимости услуг |
| 5.10.1 | услуги связи, почты | 22 341 | 26 654 | 19,3 | согласование инвестиционной программы и нац. проекта в компетентном органе |
| 5.10.2 | командировочные расходы | 747 | 1 884 | 152,3 | обязательная подготовка кадров в соотвествии с требованиями законодательства |
| 5.10.3 | подготовка кадров | 3 606 | 5 462 | 51,5 | увеличение стоимости проезда |
| 5.10.4 | оплата проезда персонала | 19 777 | 20 768 | 5,0 | увеличение зоны обслуживания, стоимости услуг, материалов, обновление лицензий |
| 5.10.5 | содержание и обслуживание технических средств | 110 114 | 114 006 | 3,5 | в пределах тарифной сметы |
| 5.10.6 | запасные части, инструменты, хозтовары, канцтовары и др. | 436 492 | 433 584 | -0,7 | увеличение стоимости услуг |
| 5.10.7 | затраты по лаборатории | 4 299 | 4 395 | 2,2 | по разработке проекта инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений |
| 5.10.8 | экологические затраты | 1 270 | 2 152 | 69,5 | в пределах тарифной сметы |
| 5.10.9 | услуги подачи воды | 26 709 | 26 709 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 5.10.10 | затраты по контрактам на недропользование | 1 416 | 1 416 | 0,0 |  |
| II | Расходы периода, всего, в т.ч | 577 874 | 612 087 | 5,9 |  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | 577 634 | 611 847 | 5,9 | утверждена исходя из СЗП по статистике для производственного персонала |
| 6.1 6.2 | Заработная плата административного персонала | 304 062 | 308 488 | 1,5 | утверждена исходя из СЗП по статистике для производственного персонала |
|  | Социальный налог и социальные отчисления | 29 078 | 31 231 | 7,4 | отчисления планировались на весь административный персонал |
|  | ОСМС | 7 937 | 7 550 | -4,9 | утверждена исходя из СЗП по статистике для производственного персонала |
| 6.3 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | 5 239 | 5 670 | 8,2 | увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс основных средств |
| 6.3 | Налоги и платежи | 142 172 | 163 570 | 15,1 |  |
| 6.4 | Прочие расходы, всего, в т.ч. | 89 146 | 95 338 | 6,9 | уменьшение коэффициента распределения для услуг водоснабжения |
| 6.4.1 | амортизация | 29 781 | 28 638 | -3,8 | увеличение стоимости электроэнергии и теплоэнергии |
| 6.4.2 | коммунальные услуги | 7 942 | 14 702 | 85,1 | увеличение стоимости услуг |
| 6.4.3 | услуги сторонних организаций | 24 407 | 24 996 | 2,4 | планерное заседание по нац. проекту |
| 6.4.4 | командировочные расходы | 248 | 336 | 35,5 | уменьшение коэффициента распределения для услуг водоснабжения |
| 6.4.5 | услуги связи, почты | 6 095 | 5 969 | -2,1 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4.6 | обязательное страхование персонала | 2 760 | 2 777 | 0,6 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4.7 | материалы, запчасти хоз и канцтовары | 17 568 | 17 587 | 0,1 |  |
| 6.4.8 | содержание и обслуживание технических средств | 345 | 333 | -3,4 | в пределах тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | 240 | 240 | 0,1 |  |
| III | Всего затрат | 21 979 138 | 23 553 597 | 7,2 |  |
| IV | Прибыль | 3 566 454 | 1 208 449 | -66,1 |  |
| V | Регулируемая база задейстованных активов (РБА) | 73 483 979 | 98 806 894 | 34,46 |  |
|  | Необоснованно полученный доход | 70 457 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | 25 475 135 | 24 762 046 | -2,80 |  |
| VII | Обьем оказываемых услуг | 194 048 | 205 878 | 6,10 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | 26% | 23% | -10,73 |  |
|  |  | 68 004 | 65 835 | -3,19 |  |
| IX | Тариф средний (без НДС) | 131,28 | 120,28 | -8,38 |  |
|  | Доход с 1 сентября 2025 года | 8 854 497 | 8 066 785 | -8,90 |  |
|  | Объем оказываемых услуг с 1 сентября 2025 года | 65 093 | 66 963 | 2,87 |  |
|  | Тариф (без НДС) с 1 января 2025 года | 80,79 | 83,88 | 3,82 |  |
|  | Тариф ( без НДС) с 1 февраля 2025 года | 135,24 | 125,59 | -7,14 |  |
|  | Тариф (без НДС) С 1 сентября 2025 года | 136,03 | 120,47 | -11,44 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность персонала | 2 389 | 2 375 | -0,6 |  |
|  | Производственный персонал | 2 306 | 2 306 | 0,0 |  |
|  | Административный персонал | 83 | 69 | -16,9 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата | 298 673 | 282 566 | -5,4 |  |
|  | Производственный персонал | 298 673 | 279 843 | -6,3 |  |
|  | Административный персонал | 298 673 | 373 853 | 25,2 |  |

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоотведения

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | 8 885 527 | 9 768 154 | 9,9 |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | 1 329 865 | 1 429 024 | 7,5 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 2 986 | 10 802 | 261,8 | увеличение потребности, стоимости реактивов, материалов |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | 170 162 | 245 736 | 44,4 | увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов, стоимости материалов |
| 1.3 | Топливо | 10 186 | 10 822 | 6,2 | повышение стоимости на уголь и газ |
| 1.4 | Энергия | 1 146 531 | 1 161 663 | 1,3 | рост стоимости электроэнергии |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | 4 780 243 | 4 820 529 | 0,8 |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | 4 146 859 | 4 163 857 | 0,4 | в пределах тарифной сметы |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 398 414 | 415 490 | 4,3 |  |
|  | ОСМС | 117 428 | 113 131 | -3,7 | отчисления планировались на весь производственный персонал. |
|  | Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) | 44 325 | 47 382 | 6,9 | влияние увеличения доли персонала, работающей во вредных условиях труда |
|  | Обязательные пенсионные взносы рабодателя (ОПВР) | 61 740 | 66 019 | 6,9 | сокращение персонала, запланированного как освобождающийся от уплаты пенсионных взносов (пенсионеры) |
|  | Пенсионные взносы за счет средств рабодателя (ПВР) | 11 477 | 14 650 | 27,6 | Согласно п.1, ст. 195-1 Социального Кодекса РК, работники, вышедшие на специальную социальную выплату, часть выплаты получают за счет страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования. Однако, договор обязательного страхования работников был заключен на 2025 год только 30 мая 2025 года. В связи с этим, работники, которые вышли на специальное социальное пособие к концу 2025 года, не были учтены в корректировке тарифной сметы. |
| 3 | Амортизация | 1 537 830 | 2 103 821 | 36,8 | передача канализационных сетей, станций на баланс Предприятия |
| 4 | Ремонт | 367 309 | 415 602 | 13,1 | увеличение ремонтных работ на сетях и объектах |
| 5 | Прочие затраты | 870 280 | 999 177 | 14,8 |  |
| 5.1 | Услуги охраны | 9 142 | 10 483 | 14,7 | увеличение стоимости услуг |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | 105 702 | 109 945 | 4,0 | увеличение коэффициента распределения косвенных затрат |
| 5.3 | Коммунальные услуги | 13 385 | 25 286 | 88,9 | увеличение стоимости электроэнергии и теплоэнергии |
| 5.4 | Обязательные виды страхования | 41 560 | 40 340 | -2,9 |  |
| 5.5 | Расходы по реализации | 106 487 | 107 339 | 0,8 | в пределах тарифной сметы |
| 5.6 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 331 430 | 360 412 | 8,7 | увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям, рост МРП |
| 5.7 | Другие затраты, всего, в т.ч | 262 574 | 345 373 | 31,5 |  |
| 5.7.1 | услуги связи, почтовые | 4 895 | 12 129 | 147,8 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7.2 | командировочные расходы | 343 | 1 332 | 288,4 | согласование инвестиционной программы и Нац. проекта в компетентном органе |
| 5.7.3 | подготовка кадров | 1 296 | 1 676 | 29,3 | обязательная подготовка кадров в соответствии с требованиями законодательства |
| 5.7.4 | оплата проезда персонала | 8 024 | 9 280 | 15,6 | увеличение стоимости проезда |
| 5.7.5 | содержание и обслуживание технических средств | 35 215 | 52 679 | 49,6 | увеличение зоны обслуживания, стоимости услуг, материалов, обновление лицензий |
| 5.7.6 | запасные части, инструменты, хозтовары, канцтовары и др. | 167 011 | 210 423 | 26,0 | увеличение зоны обслуживания, стоимости материалов |
| 5.7.7 | затраты по лаборатории | 877 | 962 | 9,7 | увеличение стоимости услуг |
| 5.7.8 II | экологические затраты Расходы периода всего, в т.ч | 44 913 872 201 | 56 893 1 136 576 | 26,7 30,3 | разработка нормативной документации в области санитарно-эпидемиологического нормирования |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе | 872 148 | 1 136 523 | 30,3 |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | 111 903 | 143 907 | 28,6 | утверждена исходя из СЗП по статистике для производственного персонала |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 10 719 | 14 569 | 35,9 | утверждена исходя из СЗП по статистике для производственного персонала |
|  | ОСМС | 3 357 | 3 221 | -4,1 | отчисления планировались на весь административный персонал |
|  | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | 2 465 | 2 645 | 7,3 | утверждена исходя из СЗП по статистике для производственного персонала |
| 6.3 | Налоги и платежи | 707 705 | 927 704 | 31,1 | увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс основных средств |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | 35 999 | 44 477 | 23,5 |  |
| 6.4.1 | амортизация | 12 654 | 13 362 | 5,6 | увеличение коэффициента распределения для услуг водоснабжения |
| 6.4.2 | коммунальные услуги | 3 339 | 6 858 | 105,4 | увеличение стоимости услуг |
| 6.4.3 | услуги сторонних организаций | 10 264 | 11 660 | 13,6 | увеличение стоимости услуг |
| 6.4.4 | командировочные расходы | 106 | 157 | 48,1 | планерное заседание по нац. проекту |
| 6.4.5 | услуги связи, почты | 2 598 | 2 785 | 7,2 | увеличение стоимости услуг |
| 6.4.6 | обязательное страхование персонала | 1 299 | 1 295 | -0,3 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4.7 | материалы, запчасти, хоз и канцтовары | 5 621 | 8 204 | 46,0 | увеличение стоимости материалов |
| 6.4.8 | содержание и обслуживание технических средств | 118 | 156 | 31,4 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | 53 | 53 | -0,9 |  |
| III | Всего затрат | 9 757 728 | 10 904 730 | 11,8 |  |
| IV | Прибыль | 2 309 876 | 648 426 | -71,9 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | 53 099 918 | 70 792 066 | 33,3 |  |
|  | Необоснованно полученный доход | 152 591 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | 11 915 013 | 11 553 156 | -3,0 |  |
| VII | Обьем оказываемых услуг | 149 974 | 155 581 | 3,7 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | - | - |  |  |
|  |  | - | - |  |  |
| IX | Тариф средний (без НДС) | 79,45 | 74,26 | -6,5 |  |
|  | Доход с 1 октября 2025 года | 3 022 140 | 2 807 021 | -7,1 |  |
|  | Обьем оказываемых услуг с 1 октября 2025 года | 37 726 | 38 088 | 1,0 |  |
|  | Тариф (без НДС) с 1 января 2025 года | 42,00 | 47,51 | 13,1 |  |
|  | Тариф (без НДС) с 1 февраля 2025 года | 83,54 | 78,21 | -6,4 |  |
|  | Тариф (без НДС) с октября 2025 года | 80,11 | 73,70 | -8,0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Среднеписочная численность персонала | 1 124 | 1 266 | 12,6 |  |
|  | Производственный персонал | 1 193 | 1 234 | 3,4 |  |
|  | Административный персонал | 31 | 32 | 3,2 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата | 298 673 | 283 555 | -5,1 |  |
|  | Производственный персонал | 298 673 | 281 209 | -5,8 |  |
|  | Административный персонал | 298 673 | 373 853 | 25,2 |  |

О соблюдении показателей качества и надежности услуг, о достижении показателей эффективности деятельности

Показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности утверждаются субъектам естественных монополий при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения Предприятию утверждены на пятилетний период с применением затратного метода, при котором показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности субъекту естественных монополии не утверждаются.

Об основных финансово–экономических показателях деятельности 
(Финансовая отчетность: Отчет о прибылях и убытках)

| № п/п | Наименование показателей | 2025 год, (неаудированный) тыс.тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доход от реализации услуг водоснабжения и водоотведения (выручка) | 42 480 689 |
| 2 | Себестоимость реализованных услуг | 32 478 648 |
| 3 | Расходы по реализации | 2 866 684 |
| 4 | Административные расходы | 1 952 388 |
| 5 | Прочие расходы | 1 823 901 |
| 6 | Прочие доходы | 2 753 880 |
| 7 | Расходы по подоходному налогу | 3 651 541 |
| 8 | Финансовый результат | 2 461 115 |

Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения

За 2025 год предоставлено услуг водоснабжения 205,9 млн.куб.м. и услуг водоотведения 155,6 млн.куб.м.

О проводимой работе с потребителями

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте www.almatysu.kz. Работают справочно-информационная служба (call-центр), центральная диспетчерская служба, телефон доверия, функционируют четыре Центра по обслуживанию потребителей.

Для удобства потребителей работает Мобильное приложение личного кабинета потребителя. Рассылаются СМС уведомления о наличии задолженности с указанием суммы долга, оплаты и другие данные.

О перспективах деятельности

Предприятию утверждены Инвестиционные программы на 2026 год.

на услуги водоснабжения – 8,8 млрд. тенге, в том числе перенесенные с 2025 года мероприятия 1,6 млрд. тенге.

на услуги водоотведения – 4,4 млрд. тенге, в том числе перенесенные с 2025 года мероприятия 197,5 млн. тенге.

на 2026 год в инвестиционную программу водоснабжения внесена заявка на добавление мероприятий за счет дополнительного дохода на 4,3 млрд. тенге.

Предприятие планирует подачу заявки на изменение тарифов во втором полугодии 2026 года. Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и включает следующие ключевые факторы:

Доведение уровня заработной платы до уровня показателей энергетической отрасли для сохранения кадрового потенциала.

Принятие на баланс новых сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, требующих дополнительных затрат на обслуживание и эксплуатацию.

Рост стоимости стратегических товаров (электроэнергия), напрямую влияющих на себестоимость услуг.